FICHE 01 - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE (MOE)

Épreuve E4 - Partie A | Apparaît en 2024, 2025, 2025NC

## 1. COMPOSITION D'UNE ÉQUIPE MOE

| Compétence | Rôle |
| --- | --- |
| Architecte | Mandataire (chef de file) |
| Économiste de la construction | Co-traitant |
| BET Structure | Co-traitant |
| BET Fluides | Co-traitant |
| BET QEB (Qualité Environnementale) | Co-traitant |

## 2. PHASES DE LA MAÎTRISE D'OEUVRE

| Sigle | Désignation | Contenu |
| --- | --- | --- |
| ESQ | Esquisse | Vérification de faisabilité |
| APS | Avant-Projet Sommaire | Plans masse, volumétrie |
| APD | Avant-Projet Définitif | Plans précis, estimations |
| PRO | Projet | Plans d'exécution |
| DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | CCTP, DPGF, RC |
| ACT | Assistance à la passation des Contrats | Analyse des offres |
| DET | Direction de l'Exécution des Travaux | Suivi chantier |
| AOR | Assistance aux Opérations de Réception | Réception des ouvrages |
| OPC | Ordonnancement, Pilotage, Coordination | Planning général |

## 3. MISSION EXE (Exécution)

La mission EXE totale inclut la conception des plans d'exécution par le MOE

Alternative : EXE partielle → les entreprises fournissent leurs propres plans

Avantage EXE totale : meilleure cohérence, moins de discordances entre lots

## 4. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES MOE

Les critères classiques :

Valeur technique (qualité architecturale, fonctionnelle, environnementale) : souvent 50-70%

Prix des honoraires : souvent 20-30%

Délais : parfois présent

Sous-critères techniques habituels :

| Sous-critère | Pondération type |
| --- | --- |
| Qualité architecturale et fonctionnelle | 20% |
| Coût global (exploitation/maintenance) | 20% |
| Méthodologie et organisation de chantier | 10% |
| Qualité environnementale et performance énergétique | 10% |
| Respect des délais | 10% |

Barème de notation par sous-critère :

| Évaluation | Note |
| --- | --- |
| Non traité | 0 |
| Peu détaillé, quelques réponses intéressantes | 3 |
| Détaillé, réponses intéressantes | 6 |
| Bien développé, répond aux attentes | 8 |
| Excellent, grande qualité de réponse | 10 |

## 5. CONTRAINTES LIÉES AU SITE / OBJECTIFS DE PERFORMANCE

Points à analyser dans le programme particulier :

Contraintes géographiques (altitude, exposition, sismicité)

Réglementation applicable (PLU, ERP, MH...)

Objectifs environnementaux (RE2020, label BBC...)

Contraintes d'exploitation (activité en cours, riverains, accès)

## 6. RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) - POINTS CLÉS

Procédure : adaptée ou formalisée selon seuils

Critères de sélection et leur pondération

Contenu du dossier à remettre : mémoire technique, planning, prix...

Délai de remise des offres

Forme de la mission : complète, partielle, avec ou sans EXE

## 7. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Compléter un tableau d'informations sur la consultation

Expliquer les contraintes du site liées aux objectifs de performance

Lister les éléments de mission confiés au MOE

Proposer une forme de mission alternative (EXE totale)

Donner un avis sur l'organisation du groupement MOE

Lister les critères de jugement des offres