EXERCICES CORRIGÉS — ANALYSE ET NOTATION DES OFFRES (E52)

Basés sur les sujets BTS MEC 2023-2025 | Compétence C16-1 | Savoir S7

## RAPPEL DES FORMULES

Note prix  = Note_max × (Prix_min / Prix_i)
Note délai = Note_max × (Délai_min / Délai_i)

  Prix_min  = offre la moins chère APRÈS négociation
  Délai_min = délai le plus court proposé
  Prix_i    = montant de l'entreprise i

Écart (%) = (Offre - Estimation) / Estimation × 100
  Positif = dépassement / Négatif = économie

Montant après négociation = Offre de base - Moins-values + Plus-values - Remise

Score total = Note prix + Note valeur technique + Note délai + ...

## EXERCICE 1 — Analyse comparative d'offres lot gros œuvre (type sujet 2023)

### Énoncé

Marché d'une école maternelle. Estimation maître d'ouvrage : 248 500 € HT

Critères de sélection :

Prix : 50 points sur 100

Valeur technique (méthodologie + références) : 35 points sur 100

Délai : 15 points sur 100

Offres reçues :

| Entreprise | Offre HT | Négociation | Délai (semaines) | Note valeur tech. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOGEBA | 261 200 € | -3 500 € | 14 | 28 |
| BATIPLUS | 244 800 € | +1 200 € | 16 | 31 |
| CMEC | 252 000 € | -8 000 € | 12 | 27 |
| LABAT TP | 238 500 € | +2 000 € | 18 | 33 |

Questions :

Calculer le montant final de chaque offre après négociation.

Calculer l'écart en % entre chaque offre finale et l'estimation.

Calculer la note prix de chaque entreprise.

Calculer la note délai de chaque entreprise.

Calculer le score total et classer les entreprises.

### CORRIGÉ

1. Montants après négociation :

SOGEBA   : 261 200 - 3 500 = 257 700 € HT
BATIPLUS : 244 800 + 1 200 = 246 000 € HT
CMEC     : 252 000 - 8 000 = 244 000 € HT  ← moins chère
LABAT TP : 238 500 + 2 000 = 240 500 € HT

**Attention** : Prix_min = 244 000 € (CMEC, après négociation)

2. Écarts par rapport à l'estimation (248 500 €) :

SOGEBA   : (257 700 - 248 500) / 248 500 × 100 = +3,70%  (dépassement)
BATIPLUS : (246 000 - 248 500) / 248 500 × 100 = -1,00%  (économie)
CMEC     : (244 000 - 248 500) / 248 500 × 100 = -1,81%  (économie)
LABAT TP : (240 500 - 248 500) / 248 500 × 100 = -3,22%  (économie)

3. Notes prix (sur 50 points) :

Note prix = 50 × (Prix_min / Prix_i) = 50 × (244 000 / Prix_i)

SOGEBA   : 50 × (244 000 / 257 700) = 50 × 0,9468 = 47,34 pts
BATIPLUS : 50 × (244 000 / 246 000) = 50 × 0,9919 = 49,59 pts
CMEC     : 50 × (244 000 / 244 000) = 50 × 1,0000 = 50,00 pts  ← max
LABAT TP : 50 × (244 000 / 240 500) = 50 × 1,0146 → plafonné à 50,00 pts

**Remarque LABAT TP** : Le résultat donne > 50 car son prix est inférieur à Prix_min.

Cela arrive quand l'offre la moins chère n'est pas celle retenue comme Prix_min

(ici, LABAT 240 500 < CMEC 244 000). En pratique, **Prix_min = le moins cher = 240 500 €**.

**Correction :**

Prix_min réel = 240 500 € (LABAT TP)
SOGEBA   : 50 × (240 500 / 257 700) = 50 × 0,9332 = 46,66 pts
BATIPLUS : 50 × (240 500 / 246 000) = 50 × 0,9776 = 48,88 pts
CMEC     : 50 × (240 500 / 244 000) = 50 × 0,9857 = 49,29 pts
LABAT TP : 50 × (240 500 / 240 500) = 50 × 1,0000 = 50,00 pts

4. Notes délai (sur 15 points) :

Délai_min = 12 semaines (CMEC)
Note délai = 15 × (12 / Délai_i)

SOGEBA   : 15 × (12 / 14) = 15 × 0,857 = 12,86 pts
BATIPLUS : 15 × (12 / 16) = 15 × 0,750 = 11,25 pts
CMEC     : 15 × (12 / 12) = 15 × 1,000 = 15,00 pts
LABAT TP : 15 × (12 / 18) = 15 × 0,667 = 10,00 pts

5. Score total et classement :

| Entreprise | Note prix | Note tech. | Note délai | Total | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOGEBA | 46,66 | 28 | 12,86 | 87,52 | 4 |
| BATIPLUS | 48,88 | 31 | 11,25 | 91,13 | 2 |
| CMEC | 49,29 | 27 | 15,00 | 91,29 | 1 |
| LABAT TP | 50,00 | 33 | 10,00 | 93,00 | — |

**Attention** : LABAT TP a le meilleur prix et la meilleure valeur technique,

mais son délai le plus long pénalise. Résultat final à recalculer avec Prix_min = 240 500.

Classement final :

LABAT TP : 50,00 + 33 + 10,00 = 93,00 pts → RETENU

CMEC : 49,29 + 27 + 15,00 = 91,29 pts

BATIPLUS : 48,88 + 31 + 11,25 = 91,13 pts

SOGEBA : 46,66 + 28 + 12,86 = 87,52 pts

## EXERCICE 2 — Négociation et actualisation (type sujet 2025)

### Énoncé

Lot charpente bois. Estimation : 89 000 € HT. Note max prix = 40 pts.

| Entreprise | Offre initiale HT | Moins-values | Plus-values | Remise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARPBOIS | 94 500 € | 1 200 € | 800 € | 1,5% |
| LIGNOBAT | 87 300 € | 0 € | 1 500 € | 2,0% |
| STRUCTBOIS | 91 000 € | 2 500 € | 0 € | 1,0% |

Questions :

Calculer le montant final HT de chaque offre.

Identifier Prix_min.

Calculer la note prix de chaque entreprise.

### CORRIGÉ

1. Montants finaux :

CHARPBOIS  : Base = 94 500 - 1 200 + 800 = 94 100 €
             Remise = 94 100 × 1,5% = 1 411,50 €
             Final = 94 100 - 1 411,50 = 92 688,50 € HT

LIGNOBAT   : Base = 87 300 + 1 500 = 88 800 €
             Remise = 88 800 × 2,0% = 1 776,00 €
             Final = 88 800 - 1 776 = 87 024,00 € HT

STRUCTBOIS : Base = 91 000 - 2 500 = 88 500 €
             Remise = 88 500 × 1,0% = 885,00 €
             Final = 88 500 - 885 = 87 615,00 € HT

2. Prix_min = 87 024 € (LIGNOBAT)

3. Notes prix (sur 40 pts) :

CHARPBOIS  : 40 × (87 024 / 92 688,50) = 40 × 0,9389 = 37,56 pts
LIGNOBAT   : 40 × (87 024 / 87 024,00) = 40 × 1,0000 = 40,00 pts
STRUCTBOIS : 40 × (87 024 / 87 615,00) = 40 × 0,9933 = 39,73 pts

## POINTS DE VIGILANCE

Toujours utiliser le montant APRÈS négociation pour calculer Prix_min et les notes prix

Si le sujet précise une remise en %, l'appliquer sur le montant après moins/plus-values

La note ne peut pas dépasser Note_max (plafonner à 50 si résultat > 50)

Les notes techniques et délai sont données par le jury ou calculées selon les barèmes

Lire attentivement les critères et leurs pondérations dans chaque sujet